৪ঠ1-॥ম004816 0181.

বিষয়: ই-নথি সিস্টেমের চলমান টেন্ডারের মেয়াদ সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে ।

অনুচ্ছেদ: ৮.০

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে মহোদয়কে জানানো যাচ্ছে যে, রূপকল্প ২০২১ তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে একসেস টু

ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সহযোগিতায় ই-নথি বাস্তবায়ন

করছে। বর্তমানে ৫৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগসহ উপজেলা থেকে মন্ত্রণালয় পর্যন্ত সর্বমোট 8৭০৫টি সরকারি দপ্তরে ৬১,৭৫০ জন

ব্যবহারকারী ই-নথির মাধ্যমে দাপ্তরিক নথি নিষ্পন্ন করছেন। ই-নথি বাস্তবায়নকারী দপ্তরসমূহ যেকোনো স্থান থেকে

নাগরিকগণকে দুততম সময়ে সেবা প্রদান করতে সক্ষম হচ্ছে যা সকল মহলে প্রশংসিত হচ্ছে।

এই উদ্যোগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারী ক্রয় প্রক্রিয়া অনুসারণ করে ট্যাপওয়ার স্যলুশনস লিমিটেড সন্তোষজনকভাবে কাজ

করে আসছিল যার চুক্তির মেয়াদ আগামী ০৬ মে, ২০১৯ শেষ হবে। ই-নথি সিস্টেমের পরবর্তী প্রকিউরমেন্টের প্রক্রিয়া চলমান

রয়েছে যা ০৬ মে, ২০১৯ এর মধ্যে সম্পন্ন হচ্ছে না। কিন্তু উক্ত সিস্টেমের ধারাবাহিকতা ও উপযোগিতা বিবেচনা করে বর্তমান

চুক্তির আওতয় ই-নথি সিস্টেমর মেইনটেন্যান্স আরো দুই মাস সচল রাখাকে ব্যয়সাশ্রয়ী ও প্রয়োজনীয় মনে হচ্ছে।

অনুচ্ছেদ: ৮.১

ইতোমধ্যে সিস্টেমটি নতুন আঙ্গিকে সাজিয়ে এর সঙ্গে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও বৈশিষ্ট্য যোগ করে নতুনভাবে উক্ত টেন্ডার

প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে যা সময় সাপেক্ষ। কিন্তু চলমান সিস্টেমের সচলতা ও অবিচ্ছিন্নতা বজায় রাখতে, বর্তমান চুক্তির আওতায়

বর্তমান চুক্তির মেয়াদ মেইন্টেন্যান্সের জন্য সম্প্রসারণের মাধ্যমে আগামী দুই মাস ই-নথিসিন্টেমটির কার্যক্রম বহাল রাখা যেতে

পারে । বর্তমান চুক্তির শর্ত ও পেমেন্ট সিডিউল অনুযায়ী মেইনটেনেন্স বাবদ প্রতি দুই মাসের জন্য চুক্তির মোট মুল্যের ১৫%

হারে মূল্য নির্ধারণ ও পরিশোধ করা হয়েছে ৷ সে অনুযায়ী বর্তমান চুক্তিটি দুই মাসের জন্য বর্ধিত করে অতিরিক্ত ১৫% হিসেবে

মোট ২৮,৮৯,৩৯০ (আটাশ লক্ষ উননঝ্বই হাজার তিন শত নক্লই) টাকা অনুমোদন করা যেতে পারে । (বাজেট ও টার্ম অফ

রেফারেন্স সংযুক্ত)

সংযুক্তি

১ 1০1১

২ ছ্00০৮

অনুচ্ছেদ: ৮.২

প্রস্তাব ও প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদিত হলে ট্যাপওয়ার স্যলুশনস লিমিটেড -কে বর্তমান চুক্তি দুই মাসের জন্য বর্ধিত করে

পিপিআর অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে ।

ত্র

২৯-০৪-২০ ১৯ ১৩:৪৪:১০

নিলুফা ইয়াসমিন

ন্যাশনাল কনসালট্রন্ট ফর ই-নথি

ইমপ্িমেন্টেশন, ই- সার্ভিস

না

২৯-০৪-২০১৯ ১৪:৭:৩৩ |দপলাদি পা

মোঃ পারভেজ হাসান অনত ভাসা এতাতত

উপসচিব ও লোকাল ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট, চীক্ষ- দল কি- সফি ননদ

ডিজিটাল একদেস

অনুচ্ছেদ: ৮.৩

ভেন্ডরের সাথে বর্তমান চুক্তির শর্ত 000 51.1 অনুযায়ী মেইন্টেনেন্স এর খরচ বাবদ মোট মূল্যের ১০% প্রতি তিন মাসে

প্রদান করা হয়েছে যার পরিমান ছিল প্রতি তিন মাসে ২৯,৫২,৬৪৭/- টাকা। কিন্তু নোটে ২ মাসের জন্য ১৫% হারে ২৮৮৯৩৯০/-

টাকার প্রস্তাব করা হয়েছে যা মোট মুল্যের সাথে সময় টাকার হার ও শর্তানুণ্যায়ী সংগতিপূর্ণ নয়। চুক্তি অনুযায়ী সংশোধিত

প্রস্তাব পেশ করা যেতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে টাকার পরিমান আরো কম লাগবে।

(৬৯০

ভ5-58-২ ১৯১৭:৪৬৯

নথি | অফিস ব্যবস্থাপনা

১